| Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE | CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.081.355,68 |
| Meta | 1. |  |  | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL |  | - | - | BDI 1 | - | 3.081.355,68 |
| Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem e levantamentos) |  | - | - | BDI 1 | - | 28.911,66 |
| Serviço | 1.1.1. | SEINFRA | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1,00 | 873,60 | BDI 1 | 1.073,48 | 1.073,48 |
| Serviço | 1.1.2. | SEINFRA | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 40,00 | 79,09 | BDI 1 | 97,19 | 3.887,60 |
| Serviço | 1.1.3. | SEINFRA | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 1.480,18 | BDI 1 | 1.818,85 | 5.456,55 |
| Serviço | 1.1.4. | SEINFRA | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1,00 | 1.808,20 | BDI 1 | 2.221,92 | 2.221,92 |
| Serviço | 1.1.5. | SEINFRA | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | UN | 2,00 | 1.730,34 | BDI 1 | 2.126,24 | 4.252,48 |
| Serviço | 1.1.6. | SEINFRA | CO-3951 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA | UN | 1,00 | 767,81 | BDI 1 | 943,48 | 943,48 |
| Serviço | 1.1.7. | SEINFRA | CO-27363 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 | UN | 1,00 | 3.068,04 | BDI 1 | 3.770,01 | 3.770,01 |
| Serviço | 1.1.8. | SEINFRA | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | UN | 1,00 | 1.202,00 | BDI 1 | 1.477,02 | 1.477,02 |
| Serviço | 1.1.9. | SEINFRA | CO-27460 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | M2 | 45,68 | 2,44 | BDI 1 | 3,00 | 137,04 |
| Serviço | 1.1.10. | SEINFRA | CO-27390 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | M2 | 931,60 | 4,97 | BDI 1 | 6,11 | 5.692,08 |
| Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra) | - | - | - | BDI 1 | - | 15.106,28 |
| Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | 501,25 | BDI 1 | 615,94 | 3.991,29 |
| Serviço | 1.2.2. | SEINFRA | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 1,00 | 9.045,40 | BDI 1 | 11.114,99 | 11.114,99 |
| Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | - | - |  | BDI 1 | - | 14.450,64 |
| Serviço | 1.3.1. | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 12,00 | 980,00 | BDI 1 | 1.204,22 | 14.450,64 |
| Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | - | - | - | BDI 1 | - | 1.921,51 |
| Serviço | 1.4.1. | SEINFRA | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 971,63 | BDI 1 | 1.193,94 | 1.193,94 |
| Serviço | 1.4.2. | SEINFRA | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1,00 | 592,10 | BDI 1 | 727,57 | 727,57 |
| Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA | - | - | - | BDI 1 | - | 68.450,46 |
| Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 762,00 | 73,10 | BDI 1 | 89,83 | 68.450,46 |
| Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - | - | BDI 1 | - | 100.127,93 |
| Serviço | 1.6.1. | Composição | CPU-04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO 24H MENSAIS E ENCARREGADO 52H MENSAIS | UN | 1,00 | 81.484,32 | BDI 1 | 100.127,93 | 100.127,93 |
| Nível 2 | 1.7. |  |  | FUNDAÇÕES - SAPATA |  | - | - | BDI 1 | - | 152.935,80 |
| Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 174,80 | 44,40 | BDI 1 | 54,56 | 9.537,00 |
| Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 93,60 | 6,93 | BDI 1 | 8,52 | 797,40 |
| Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 93,60 | 45,37 | BDI 1 | 55,75 | 5.218,20 |
| Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 291,20 | 192,43 | BDI 1 | 236,46 | 68.857,20 |
| Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.014,00 | 12,64 | BDI 1 | 15,53 | 15.747,40 |
| Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 534,00 | 15,64 | BDI 1 | 19,22 | 10.263,40 |
| Serviço | 1.7.7. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 256,00 | 17,17 | BDI 1 | 21,10 | 5.401,60 |
| Serviço | 1.7.8. | Composição | 96556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 28,20 | 927,93 | BDI 1 | 1.140,24 | 32.154,80 |
| Serviço | 1.7.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 141,80 | 28,46 | BDI 1 | 34,97 | 4.958,80 |
| Nível 2 | 1.8. |  |  | FUNDAÇÕES - BALDRAMES |  | - | - | BDI 1 | - | 157.759,20 |
| Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 109,20 | 110,90 | BDI 1 | 136,27 | 14.880,60 |
| Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 136,60 | 45,37 | BDI 1 | 55,75 | 7.615,40 |
| Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 571,60 | 70,58 | BDI 1 | 86,73 | 49.574,80 |
| Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.608,00 | 14,29 | BDI 1 | 17,56 | 28.236,40 |
| Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 154,00 | 15,64 | BDI 1 | 19,22 | 2.959,80 |
| Serviço | 1.8.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 780,00 | 17,17 | BDI 1 | 21,10 | 16.458,00 |
| Serviço | 1.8.7. | Composição | 96555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 38,20 | 762,44 | BDI 1 | 936,89 | 35.789,20 |
| Serviço | 1.8.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 64,20 | 28,46 | BDI 1 | 34,97 | 2.245,00 |
| Nível 2 | 1.9. |  |  | FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | - | - | BDI 1 | - | 83.904,00 |
| Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 679,00 | 5,38 | BDI 1 | 6,61 | 4.488,20 |
| Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 679,00 | 54,22 | BDI 1 | 66,63 | 45.241,80 |
| Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 679,00 | 40,96 | BDI 1 | 50,33 | 34.174,00 |
| Nível 2 | 1.10. |  |  | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES |  | - | - | BDI 1 | - | 243.688,20 |
| Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 287,80 | 64,60 | BDI 1 | 79,38 | 22.845,60 |
| Serviço | 1.10.2. | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | M2 | 410,80 | 70,61 | BDI 1 | 86,77 | 35.645,20 |
| Serviço | 1.10.3. | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 82,60 | 127,15 | BDI 1 | 156,24 | 12.905,40 |
| Serviço | 1.10.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.408,00 | 14,24 | BDI 1 | 17,50 | 24.640,00 |
| Serviço | 1.10.5. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300,00 | 13,17 | BDI 1 | 16,18 | 4.854,00 |
| Serviço | 1.10.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.306,00 | 12,18 | BDI 1 | 14,97 | 19.550,80 |
| Serviço | 1.10.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.712,00 | 10,77 | BDI 1 | 13,23 | 22.649,80 |
| Serviço | 1.10.8. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 115,40 | 228,99 | BDI 1 | 281,38 | 32.471,20 |
| Serviço | 1.10.9. | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25,60 | 895,32 | BDI 1 | 1.100,17 | 28.164,40 |
| Serviço | 1.10.10. | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 35,60 | 913,51 | BDI 1 | 1.122,52 | 39.961,80 |
| Nível 2 | 1.11. |  |  | PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS |  | - | - | BDI 1 | - | 246.664,40 |
| Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.730,00 | 100,07 | BDI 1 | 122,97 | 212.738,20 |
| Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 324,00 | 59,07 | BDI 1 | 72,59 | 23.519,20 |
| Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 184,00 | 46,03 | BDI 1 | 56,56 | 10.407,00 |
| Nível 2 | 1.12. |  |  | PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS |  | - | - | BDI 1 | - | 127.199,80 |
| Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 67,20 | 860,18 | BDI 1 | 1.056,99 | 71.029,80 |
| Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 52,00 | 304,10 | BDI 1 | 373,68 | 19.431,40 |
| Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 56,00 | 434,65 | BDI 1 | 534,10 | 29.909,60 |
| Serviço | 1.12.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9,60 | 578,90 | BDI 1 | 711,35 | 6.829,00 |
| Nível 2 | 1.13. |  |  | PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS |  | - | - | BDI 1 | - | 68.624,40 |
| Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 60,00 | 930,78 | BDI 1 | 1.143,74 | 68.624,40 |
| Nível 2 | 1.14. |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS |  | - | - | BDI 1 | - | 613.420,00 |
| Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.469,80 | 106,71 | BDI 1 | 131,13 | 192.734,80 |
| Serviço | 1.14.2. | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.469,80 | 88,22 | BDI 1 | 108,40 | 159.326,40 |
| Serviço | 1.14.3. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 2.076,00 | 11,54 | BDI 1 | 14,18 | 29.437,60 |
| Serviço | 1.14.4. | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 10.520,00 | 3,24 | BDI 1 | 3,98 | 41.869,60 |
| Serviço | 1.14.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213,00 | 38,33 | BDI 1 | 47,10 | 10.032,40 |
| Serviço | 1.14.6. | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 80,00 | 1.831,25 | BDI 1 | 2.250,24 | 180.019,20 |
| Nível 2 | 1.15. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - | - | BDI 1 | - | 118.230,40 |
| Serviço | 1.15.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.722,00 | 4,93 | BDI 1 | 6,06 | 16.495,40 |
| Serviço | 1.15.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 88,80 | 6,07 | BDI 1 | 7,46 | 662,40 |
| Serviço | 1.15.3. | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 469,80 | 32,67 | BDI 1 | 40,14 | 18.857,80 |
| Serviço | 1.15.4. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.601,00 | 29,30 | BDI 1 | 36,00 | 57.636,00 |
| Serviço | 1.15.5. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 651,20 | 25,83 | BDI 1 | 31,74 | 20.669,00 |
| Serviço | 1.15.6. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 88,80 | 35,83 | BDI 1 | 44,03 | 3.909,80 |
| Nível 2 | 1.16. |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | - | - | BDI 1 | - | 38.513,40 |
| Serviço | 1.16.1. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 393,00 | 67,68 | BDI 1 | 83,17 | 32.685,80 |
| Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 76,80 | 61,75 | BDI 1 | 75,88 | 5.827,60 |
| Nível 2 | 1.17. |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | - | - | BDI 1 | - | 90.534,80 |
| Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 607,00 | 8,92 | BDI 1 | 10,96 | 6.652,80 |
| Serviço | 1.17.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 609,00 | 7,64 | BDI 1 | 9,39 | 5.718,60 |
| Serviço | 1.17.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 609,00 | 44,49 | BDI 1 | 54,67 | 33.294,00 |
| Serviço | 1.17.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 607,00 | 60,16 | BDI 1 | 73,92 | 44.869,40 |
| Nível 2 | 1.18. |  |  | FORROS |  | - | - | BDI 1 | - | 53.943,40 |
| Serviço | 1.18.1. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 718,00 | 61,14 | BDI 1 | 75,13 | 53.943,40 |
| Nível 2 | 1.19. |  |  | PINTURAS INTERNAS |  | - | - | BDI 1 | - | 46.162,80 |
| Serviço | 1.19.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.252,20 | 4,74 | BDI 1 | 5,82 | 13.107,80 |
| Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88,80 | 5,79 | BDI 1 | 7,11 | 631,40 |
| Serviço | 1.19.3. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88,80 | 13,75 | BDI 1 | 16,90 | 1.500,80 |
| Serviço | 1.19.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.252,20 | 11,17 | BDI 1 | 13,73 | 30.922,80 |
| Nível 2 | 1.20. |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  | - | - | BDI 1 | - | 25.232,00 |
| Serviço | 1.20.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 1.216,00 | 5,71 | BDI 1 | 7,02 | 8.536,40 |
| Serviço | 1.20.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1.216,00 | 11,17 | BDI 1 | 13,73 | 16.695,60 |
| Nível 2 | 1.21. |  |  | PINTURA ESQUADRIAS |  | - | - | BDI 1 | - | 22.121,40 |
| Serviço | 1.21.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 420,00 | 2,28 | BDI 1 | 2,80 | 1.176,00 |
| Serviço | 1.21.2. | Composição | 102198_ADP-01 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. | M2 | 420,00 | 20,69 | BDI 1 | 25,42 | 10.676,40 |
| Serviço | 1.21.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 420,00 | 19,90 | BDI 1 | 24,45 | 10.269,00 |
| Nível 2 | 1.22. |  |  | PISO - CERÂMICO |  | - | - | BDI 1 | - | 217.930,20 |
| Serviço | 1.22.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1.077,40 | 0,75 | BDI 1 | 0,92 | 991,20 |
| Serviço | 1.22.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 107,80 | 206,61 | BDI 1 | 253,88 | 27.368,20 |
| Serviço | 1.22.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1.077,40 | 3,07 | BDI 1 | 3,77 | 4.061,80 |
| Serviço | 1.22.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.077,40 | 42,03 | BDI 1 | 51,65 | 55.647,80 |
| Serviço | 1.22.5. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 302,60 | 57,80 | BDI 1 | 71,02 | 21.490,60 |
| Serviço | 1.22.6. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 643,80 | 44,39 | BDI 1 | 54,55 | 35.119,20 |
| Serviço | 1.22.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 336,00 | 62,18 | BDI 1 | 76,41 | 25.673,80 |
| Serviço | 1.22.8. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 382,00 | 53,60 | BDI 1 | 65,86 | 25.158,60 |
| Serviço | 1.22.9. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 259,60 | 70,28 | BDI 1 | 86,36 | 22.419,00 |
| Nível 2 | 1.23. |  |  | PISO - CIMENTADO |  | - | - | BDI 1 | - | 24.294,20 |
| Serviço | 1.23.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 323,00 | 0,75 | BDI 1 | 0,92 | 297,20 |
| Serviço | 1.23.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 22,60 | 864,10 | BDI 1 | 1.061,81 | 23.997,00 |
| Nível 2 | 1.24. |  |  | PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | - | - | BDI 1 | - | 31.510,60 |
| Serviço | 1.24.1. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50,40 | 84,38 | BDI 1 | 103,69 | 5.226,00 |
| Serviço | 1.24.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 774,00 | 7,94 | BDI 1 | 9,76 | 7.554,20 |
| Serviço | 1.24.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 130,00 | 117,25 | BDI 1 | 144,08 | 18.730,40 |
| Nível 2 | 1.25. |  |  | INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | - | - | BDI 1 | - | 59.314,20 |
| Serviço | 1.25.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40,00 | 14,60 | BDI 1 | 17,94 | 717,60 |
| Serviço | 1.25.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20,00 | 14,60 | BDI 1 | 17,94 | 358,80 |
| Serviço | 1.25.3. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20,00 | 16,65 | BDI 1 | 20,46 | 409,20 |
| Serviço | 1.25.4. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20,00 | 29,45 | BDI 1 | 36,19 | 723,80 |
| Serviço | 1.25.5. | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40,00 | 221,09 | BDI 1 | 271,68 | 10.867,20 |
| Serviço | 1.25.6. | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 20,00 | 1.628,91 | BDI 1 | 2.001,60 | 40.032,00 |
| Serviço | 1.25.7. | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 252,51 | BDI 1 | 310,28 | 6.205,60 |
| Nível 2 | 1.26. |  |  | INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | - | - | BDI 1 | - | 44.724,60 |
| Serviço | 1.26.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 140,00 | 30,60 | BDI 1 | 37,60 | 5.264,00 |
| Serviço | 1.26.2. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 140,00 | 14,35 | BDI 1 | 17,63 | 2.468,20 |
| Serviço | 1.26.3. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100,00 | 30,99 | BDI 1 | 38,08 | 3.808,00 |
| Serviço | 1.26.4. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 | 47,05 | BDI 1 | 57,82 | 1.156,40 |
| Serviço | 1.26.5. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200,00 | 32,44 | BDI 1 | 39,86 | 7.972,00 |
| Serviço | 1.26.6. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120,00 | 36,72 | BDI 1 | 45,12 | 5.414,40 |
| Serviço | 1.26.7. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 | 49,84 | BDI 1 | 61,24 | 1.224,80 |
| Serviço | 1.26.8. | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 | 29,96 | BDI 1 | 36,81 | 736,20 |
| Serviço | 1.26.9. | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 | 49,04 | BDI 1 | 60,26 | 1.205,20 |
| Serviço | 1.26.10. | Composição | 91947_ADP-01 | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40,00 | 8,84 | BDI 1 | 10,86 | 434,40 |
| Serviço | 1.26.11. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 240,00 | 12,91 | BDI 1 | 15,86 | 3.806,40 |
| Serviço | 1.26.12. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 260,00 | 20,17 | BDI 1 | 24,78 | 6.442,80 |
| Serviço | 1.26.13. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40,00 | 34,97 | BDI 1 | 42,97 | 1.718,80 |
| Serviço | 1.26.14. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 140,00 | 17,86 | BDI 1 | 21,95 | 3.073,00 |
| Nível 2 | 1.27. |  |  | INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS |  | - | - | BDI 1 | - | 104.628,20 |
| Serviço | 1.27.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.958,00 | 3,20 | BDI 1 | 3,93 | 7.695,00 |
| Serviço | 1.27.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.176,00 | 4,65 | BDI 1 | 5,71 | 29.555,00 |
| Serviço | 1.27.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 496,00 | 7,17 | BDI 1 | 8,81 | 4.369,80 |
| Serviço | 1.27.4. | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 518,00 | 11,40 | BDI 1 | 14,01 | 7.257,20 |
| Serviço | 1.27.5. | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 166,00 | 10,87 | BDI 1 | 13,36 | 2.217,80 |
| Serviço | 1.27.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 894,00 | 18,74 | BDI 1 | 23,03 | 20.588,80 |
| Serviço | 1.27.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.166,00 | 10,54 | BDI 1 | 12,95 | 15.099,80 |
| Serviço | 1.27.8. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 441,20 | 8,87 | BDI 1 | 10,90 | 4.809,00 |
| Serviço | 1.27.9. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.166,00 | 9,10 | BDI 1 | 11,18 | 13.035,80 |
| Nível 2 | 1.28. |  |  | INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | - | - | BDI 1 | - | 20.495,40 |
| Serviço | 1.28.1. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 140,00 | 13,77 | BDI 1 | 16,92 | 2.368,80 |
| Serviço | 1.28.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 9,45 | BDI 1 | 11,61 | 1.857,60 |
| Serviço | 1.28.3. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80,00 | 14,25 | BDI 1 | 17,51 | 1.400,80 |
| Serviço | 1.28.4. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 7,18 | BDI 1 | 8,82 | 1.411,20 |
| Serviço | 1.28.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102,00 | 5,52 | BDI 1 | 6,78 | 691,60 |
| Serviço | 1.28.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 174,00 | 25,55 | BDI 1 | 31,40 | 5.463,60 |
| Serviço | 1.28.7. | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | UN | 20,00 | 297,11 | BDI 1 | 365,09 | 7.301,80 |
| Nível 2 | 1.29. |  |  | INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS |  | - | - | BDI 1 | - | 17.423,00 |
| Serviço | 1.29.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 141,99 | BDI 1 | 174,48 | 3.489,60 |
| Serviço | 1.29.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60,00 | 149,80 | BDI 1 | 184,07 | 11.044,20 |
| Serviço | 1.29.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40,00 | 31,62 | BDI 1 | 38,85 | 1.554,00 |
| Serviço | 1.29.4. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 80,00 | 13,58 | BDI 1 | 16,69 | 1.335,20 |
| Nível 2 | 1.30. |  |  | INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO |  | - | - | BDI 1 | - | 13.693,40 |
| Serviço | 1.30.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 20,00 | 199,29 | BDI 1 | 244,89 | 4.897,80 |
| Serviço | 1.30.2. | Composição | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 20,00 | 157,40 | BDI 1 | 193,41 | 3.868,20 |
| Serviço | 1.30.3. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 62,55 | BDI 1 | 76,86 | 1.537,20 |
| Serviço | 1.30.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 135,00 | 13,25 | BDI 1 | 16,28 | 2.197,80 |
| Serviço | 1.30.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60,00 | 5,52 | BDI 1 | 6,78 | 406,80 |
| Serviço | 1.30.6. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | 9,45 | BDI 1 | 11,61 | 464,40 |
| Serviço | 1.30.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 13,07 | BDI 1 | 16,06 | 321,20 |
| Nível 2 | 1.31. |  |  | INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE |  | - | - | BDI 1 | - | 22.956,40 |
| Serviço | 1.31.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 20,00 | 302,70 | BDI 1 | 371,96 | 7.439,20 |
| Serviço | 1.31.2. | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 20,00 | 4,70 | BDI 1 | 5,78 | 115,60 |
| Serviço | 1.31.3. | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 40,00 | 5,30 | BDI 1 | 6,51 | 260,40 |
| Serviço | 1.31.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20,00 | 20,53 | BDI 1 | 25,23 | 504,60 |
| Serviço | 1.31.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 40,00 | 27,31 | BDI 1 | 33,56 | 1.342,40 |
| Serviço | 1.31.6. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | 37,24 | BDI 1 | 45,76 | 915,20 |
| Serviço | 1.31.7. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 160,00 | 9,45 | BDI 1 | 11,61 | 1.857,60 |
| Serviço | 1.31.8. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80,00 | 13,07 | BDI 1 | 16,06 | 1.284,80 |
| Serviço | 1.31.9. | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 14,83 | BDI 1 | 18,22 | 364,40 |
| Serviço | 1.31.10. | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | 7,90 | BDI 1 | 9,71 | 388,40 |
| Serviço | 1.31.11. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60,00 | 18,26 | BDI 1 | 22,44 | 1.346,40 |
| Serviço | 1.31.12. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 19,98 | BDI 1 | 24,55 | 491,00 |
| Serviço | 1.31.13. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88,00 | 13,25 | BDI 1 | 16,28 | 1.432,60 |
| Serviço | 1.31.14. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 211,00 | 20,11 | BDI 1 | 24,71 | 5.213,80 |
| Nível 2 | 1.32. |  |  | INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | - | - | BDI 1 | - | 53.113,20 |
| Serviço | 1.32.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60,00 | 11,41 | BDI 1 | 14,02 | 841,20 |
| Serviço | 1.32.2. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 16,45 | BDI 1 | 20,21 | 808,40 |
| Serviço | 1.32.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 11,17 | BDI 1 | 13,73 | 549,20 |
| Serviço | 1.32.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 180,00 | 15,68 | BDI 1 | 19,27 | 3.468,60 |
| Serviço | 1.32.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 28,79 | BDI 1 | 35,38 | 707,60 |
| Serviço | 1.32.6. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 25,34 | BDI 1 | 31,14 | 622,80 |
| Serviço | 1.32.7. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 44,74 | BDI 1 | 54,98 | 1.099,60 |
| Serviço | 1.32.8. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 11,65 | BDI 1 | 14,32 | 286,40 |
| Serviço | 1.32.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 67,00 | 23,35 | BDI 1 | 28,69 | 1.922,20 |
| Serviço | 1.32.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 204,20 | 29,41 | BDI 1 | 36,14 | 7.379,80 |
| Serviço | 1.32.11. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 80,00 | 14,22 | BDI 1 | 17,47 | 1.397,60 |
| Serviço | 1.32.12. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 676,00 | 40,97 | BDI 1 | 50,34 | 34.029,80 |
| Nível 2 | 1.33. |  |  | INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS |  | - | - | BDI 1 | - | 83.766,80 |
| Serviço | 1.33.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 100,00 | 603,46 | BDI 1 | 741,53 | 74.153,00 |
| Serviço | 1.33.2. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 50,74 | BDI 1 | 62,35 | 1.247,00 |
| Serviço | 1.33.3. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 19,82 | BDI 1 | 24,35 | 487,00 |
| Serviço | 1.33.4. | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 20,72 | BDI 1 | 25,46 | 509,20 |
| Serviço | 1.33.5. | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 20,00 | 299,91 | BDI 1 | 368,53 | 7.370,60 |
| Nível 2 | 1.34. |  |  | APARELHOS, METAIS E BANCADAS |  | - | - | BDI 1 | - | 51.536,40 |
| Serviço | 1.34.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 566,46 | BDI 1 | 696,07 | 13.921,40 |
| Serviço | 1.34.2. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 278,10 | BDI 1 | 341,73 | 6.834,60 |
| Serviço | 1.34.3. | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,40 | 447,42 | BDI 1 | 549,79 | 7.917,00 |
| Serviço | 1.34.4. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 668,00 | BDI 1 | 820,84 | 16.416,80 |
| Serviço | 1.34.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 111,87 | BDI 1 | 137,47 | 2.749,40 |
| Serviço | 1.34.6. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20,00 | 150,44 | BDI 1 | 184,86 | 3.697,20 |
| Nível 2 | 1.35. |  |  | COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA |  | - | - | BDI 1 | - | 12.050,40 |
| Serviço | 1.35.1. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 20,00 | 6,67 | BDI 1 | 8,20 | 164,00 |
| Serviço | 1.35.2. | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 14,40 | 17,85 | BDI 1 | 21,93 | 315,80 |
| Serviço | 1.35.3. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 323,00 | 3,73 | BDI 1 | 4,58 | 1.479,40 |
| Serviço | 1.35.4. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 718,00 | 1,63 | BDI 1 | 2,00 | 1.436,00 |
| Serviço | 1.35.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 80,00 | 3,55 | BDI 1 | 4,36 | 348,80 |
| Serviço | 1.35.6. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 949,20 | 5,71 | BDI 1 | 7,02 | 6.663,40 |
| Serviço | 1.35.7. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 336,00 | 1,06 | BDI 1 | 1,30 | 436,80 |
| Serviço | 1.35.8. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 318,40 | 1,75 | BDI 1 | 2,15 | 684,60 |
| Serviço | 1.35.9. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 40,00 | 10,61 | BDI 1 | 13,04 | 521,60 |
| Nível 2 | 1.36. | SINAPI |  | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO ADAPTADO PARA PCD | - | - |  | BDI 1 | - | 4.284,80 |
| Serviço | 1.36.1. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 367,58 | BDI 1 | 451,68 | 2.258,40 |
| Serviço | 1.36.2. | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 377,28 | BDI 1 | 463,60 | 1.390,80 |
| Serviço | 1.36.3. | Composição | CPU-03 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 517,25 | BDI 1 | 635,60 | 635,60 |
| Nível 2 | 1.37. | SINAPI |  | OUTROS COMPLEMENTARES | - | - |  | BDI 1 | - | 1.731,40 |
| Serviço | 1.37.1. | Composição | CPU-02 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 70,45 | BDI 1 | 86,57 | 1.731,40 |